PLAN DEL PROYECTO - BLESS CHUCH (Angular 20)

1) Vision del producto (PO)

Construir un sitio web de radio con dashboard escalable para gestionar contenido y operaciones.

2) Requerimientos funcionales

- Dashboard con modulos: Inicio, Sobre Nosotros, Radio, Donaciones.

- Navegacion por rutas y layout administrativo.

- Configuracion de environments para endpoints de microservicios.

- Base para integracion de autenticacion y API Gateway.

3) Requerimientos no funcionales

- Angular 20 con arquitectura escalable (feature-first).

- Estructura mantenible y preparada para CI/CD.

- Rendimiento inicial adecuado (< 300KB chunk principal ideal).

- Seguridad: manejo de variables de entorno y buenas practicas de dependencias.

4) PBIs (Product Backlog Items)

PBI-01: Como administrador quiero ver un dashboard con menu lateral para navegar entre modulos.

Criterios: menu visible, rutas funcionales, responsive basico.

PBI-02: Como editor quiero administrar la seccion Inicio.

Criterios: vista base lista para componentes de contenido.

PBI-03: Como editor quiero administrar Sobre Nosotros.

Criterios: vista base + area para historia/mision/vision.

PBI-04: Como operador quiero administrar Radio.

Criterios: vista base para stream, parrilla y episodios.

PBI-05: Como tesoreria quiero administrar Donaciones.

Criterios: vista base para campanas y metodos de pago.

PBI-06: Como desarrollador quiero environments por ambiente.

Criterios: archivos environment y environment.development con endpoints placeholders.

5) Tareas tecnicas (DEV Senior)

- Inicializar proyecto Angular 20 (frontend).

- Crear layout Dashboard y rutas hijas.

- Crear paginas: Inicio, Sobre Nosotros, Radio, Donaciones.

- Implementar estilos base y navegacion activa.

- Crear carpeta src/environments con endpoints de microservicios.

- Ajustar angular.json para file replacements en produccion.

- Configurar repositorio GitHub y PR de entrega.

6) Estrategia QA y pruebas

- Smoke tests: carga de app y navegacion por las 4 secciones.

- Build de produccion exitoso.

- Unit test base de App.

- Riesgo actual: entorno CI local sin binario Chrome para Karma Headless.

Mitigacion: usar runner con CHROME_BIN o migrar tests a Jest/Vitest.

7) Criterios de aceptacion de release

- Proyecto compila en produccion.

- Dashboard y secciones requeridas visibles.

- Endpoints configurables via environments.

- Codigo versionado en GitHub con commit y PR.

8) Proximos pasos recomendados

- Agregar autenticacion (JWT/OAuth).

- Consumir microservicios por modulo con servicios Angular.

- Definir pipeline CI/CD (lint, test, build, deploy).

- Agregar pruebas E2E (Playwright).

- Hardening de seguridad y observabilidad.